Приложение 2 к Приглашению

Перечень требований к отчетности Поставщика (подрядчика),

включаемые в договор

[Перечень и содержание требований к отчетности Поставщика (подрядчика) могут быть скорректированы с учетом особенностей Предмета закупки по конкретной Закупочной процедуре].

- Требования к необходимому уровню детализации графика выполнения работ: _____________________________________________________________________.

- Перечень источников, данные которых могут быть использованы 
в отчетности: _____________________________________________________________.

- Подрядчик __________________ [указать требования к периодичности и форме предоставления отчетности] предоставляет Заказчику отчет о выполнении физических объемов работ.

- Подрядчик __________________ [указать требования к периодичности и форме предоставления отчетности] предоставляет Заказчику отчет о количестве трудовых ресурсов на площадке.

- Подрядчик __________________ [указать требования к периодичности и форме предоставления отчетности] предоставляет Заказчику отчет о соотношении выполнения физических объемов и бюджета методом освоенного объема.

- Подрядчик __________________ [указать требования к периодичности и форме предоставления отчетности] предоставляет Заказчику прогноз сроков завершения работ на основе измерения прогресса выполнения работ.

- Подрядчик __________________ [указать требования к периодичности и форме предоставления отчетности] предоставляет Заказчику отчет об основных факторах, влияющих на отклонения от плановых сроков выполнения работ, с факторным анализом первопричин, вызывающим отклонения (например, задержки проектирования, нехватки трудовых ресурсов и т. п.).

- Требования к процедуре взаимодействия Подрядчика и Заказчика: ___________________________________________________________________.

Требования к процедуре строительного надзора: ___________________________________________________________________.